|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SN** | **Task Name** | **Start Time** | **Deadline** | **No of Days** |
| 1 | **Proposal** | **2019-03-25** | **2019-04-09** | **16** |
| 1.1 | Work Breakdown Structure | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 2 |
| 1.2 | Risk Management | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2 |
| 1.3 | Configuration Management | 2019-03-29 | 2019-03-31 | 3 |
| 1.4 | Final Proposal | 2019-04-01 | 2019-04-09 | 9 |
| 2 | **Analysis** | **2019-04-10** | **2019-05-08** | **28** |
| 2.1 | Collecting Information | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 5 |
| 2.2 | Gathering Information | 2019-04-16 | 2019-04-20 | 5 |
| 2.3 | Analysis Requirement | 2019-04-21 | 2019-04-29 | 9 |
| 2.4 | Planning | 2019-04-30 | 2019-05-08 | 9 |
| 3 | **Design** | **2019-05-09** | **2019-06-03** | **25** |
| 3.1 | GUI Design | 2019-05-09 | 2019-05-22 | 14 |
| 3.2 | Database Design | 2019-05-23 | 2019-06-03 | 11 |
| 4 | **Implementation** | **2019-06-04** | **2019-06-24** | **21** |
| 4.1 | Database Implementation | 2019-06-04 | 2019-06-12 | 9 |
| 4.2 | Coding | 2019-06-13 | 2019-06-24 | 12 |
| 5 | **Testing** | **2019-06-25** | **2019-07-01** | **8** |
| 5.1 | Unit testing | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2 |
| 5.2 | Error Checking | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 2 |
| 5.3 | Black Box Testing | 2019-06-29 | 2019-06-30 | 2 |
| 5.4 | White Box Testing | 2019-06-31 | 2019-07-01 | 2 |
| 6 | **Final Documentation** | **2019-07-02** | **2019-07-12** | **11** |